КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУРАШИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. К.Маркса, д. 28, г. Мураши, Кировская область, 613711, тел. 2-20-80, факс 2-20-95, каб.303

e-mail: ksk.murashy@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ

по результатам контрольного мероприятия

«Проверка законности и эффективности использования субсидий местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2023 год и истекший период 2024 года»

Проверка отбора объектов для проведения за счет субсидий капитального ремонта, ремонта и восстановления изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройства защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее – проведение работ).

Проверка наличия муниципальных нормативных правовых актов (далее – НПА), регулирующих порядок проведения опроса – голосования в целях отбора объектов для проведения работ. Оценка соответствия НПА законодательству о дорожной деятельности. Краткое описание установленной процедуры отбора объектов.

Порядок предоставления и распределения субсидии в 2023 году утвержден приложением №6-6 к государственной программе Кировской области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 01.04.2020 №133-П (далее Порядок 2023 года).

Порядок предоставления и распределения субсидии в 2024 году утвержден приложением №7 к государственной программе Кировской области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 29.01.2024 №23-П (далее Порядок 2024 года).

Одним из условий предоставления субсидии в 2023 и 2024 годах является проведение муниципальным образованием опроса-голосования в целях отбора объектов.

В соответствии с ч. 4 ст. 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) порядок назначения и проведения опроса граждан определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

Согласно ч. 2 ст. 23 Устава Мурашинского муниципального округа опрос граждан проводится по инициативе:

- 1) Думы муниципального округа или главы муниципального округа по вопросам местного значения;

- 2) органов государственной власти области - для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального округа для объектов регионального и межрегионального значения;

- Такая инициатива выражается в принятии указанными органами или должностным лицом соответствующего акта.

- 3) жителей муниципального округа или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.

- Согласно ч. 3 ст. 23 Устава Мурашинского муниципального округа порядок назначения и проведения опроса граждан определяются решением Думы муниципального округа в соответствии с законом области.

Решением Думы Мурашинского муниципального округа от 08.06.2022 №12/10 утверждено Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальном образовании Мурашинский муниципальный округ Кировской области (далее – Положение от 08.06.2022 №12/10).

Согласно п.1 ст. 6 Положения от 08.06.2022 №12/10 назначение опроса осуществляется Думой муниципального округа в порядке, предусмотренном Регламентом Думы муниципального округа для принятия решений.

В нарушение п. 1 ст. 6 Положения от 08.06.2022 №12/10 опрос граждан по выбору объектов ремонта автомобильных дорог местного значения в 2023 году решением представительного органа не назначался. Опрос-голосование граждан по выбору объектов ремонта автомобильных дорог местного значения назначен на 2023 год постановлением администрации округа от 29.07.2022 №502/1, на 2024 год постановлением администрации округа от 22.06.2023 №344.

Согласно п. 2 ст.7 Положения от 08.06.2022 №12/10 комиссия по подготовке и проведению опроса назначается Думой муниципального округа в количестве 3-15 человек в зависимости от территории проведения опроса.

В нарушение п. 2 ст.7 Положения от 08.06.2022 №12/10 комиссия решением Думы Мурашинского муниципального округа не утверждалась, подведение результатов опроса осуществлялось комиссией по отбору объектов по ремонту автомобильных дорог, утвержденной постановлением администрации Мурашинского муниципального округа от 08.08.2022 №532.

Перечень и характеристика объектов для проведения отбора (кем сформирован перечень объектов для голосования, техническое состояние объектов, назначение дороги, основные пользователи и т.д.).

Постановлением администрации Мурашинского муниципального округа от 08.08.2022 № 532 «О создании комиссии по формированию перечня автомобильный дорог, находящихся в муниципальной собственности и подлежащих ремонту на территории Мурашинского муниципального округа Кировской области утверждено Положение о порядке формирования перечня автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности и подлежащих ремонту на территории Мурашинского муниципального округа Кировской области (далее –Положение от 08.08.2022 №532) согласно Приложению 2.

Согласно п.4 Положения от 08.08.2022 №532 комиссией по отбору автодорог для ремонта (далее комиссия) формируется предварительный перечень автодорог, подлежащих ремонту, на 3-х летний период, с учетом предельных объемов бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый период.

В нарушение п.4 Положения от 08.08.2022 №532 не сформирован предварительный перечень объектов на 3-х летний период.

В соответствии с актами осмотра асфальтированного участка автомобильной дороги общего пользования «Вятка-Боровица-Казаковщина» в Мурашинском муниципальном округе (км.14+000-км14+621) и (км.14+622-км15+622), автомобильных дорог (улиц) ул. Крупской г. Мураши (от ул. Пионерской до ул. Лесная)., пер. Южный г. Мураши (от пункта приема металлолома до переезда), участок ул. Халтурина (от дома № 74 до дома № 78)   комиссиями произведен визуальный осмотр участков автомобильных дорог.

Комиссией установлено, что состояние дорожного покрытия не соответствует нормативным требованиям, его ровность и сцепные качества снизились до предельно допустимых значений, на элементах дороги накопились деформации и разрушения, устранение которых работами по содержанию невозможно или экономически нецелесообразно.

Для приведения в нормативное состояние участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, восстановления транспортно-эксплуатационного состояния до уровня, позволяющего обеспечить выполнение нормативных требований, организации и обеспечения безопасности движения, необходимо предусмотреть выполнение работ по ее ремонту.

В перечень дорог, подлежащих ремонту в 2023 году, на опрос-голосование было вынесено 30 объектов:

- г. Мураши, ул. Азина

- г. Мураши, ул. Володарского (от ул. Пионерская до ул. Лесная);

- г. Мураши, ул. Воровского;

- г. Мураши, ул. Горького (от ул. Халтурина до ул. Грина);

- г. Мураши, ул. Калинина;

- г. Мураши, ул. Крупской (от ул. Пионерская до ул. Лесная)

- г. Мураши, ул. Маяковского

- г. Мураши, ул. Р. Люксембург (от ул. Коммуны до дома №30)

- г. Мураши, ул. Свердлова

- г. Мураши, ул. С. Халтурина (от ул. Некрасова до ул. Дома №172)

- г. Мураши, ул. Чкалова

- п. Безбожник, ул. Строителей

- п. Безбожник, ул. Почтовая (от здания столовой до перекрестка ул. Березовая)

- п. Безбожник, ул. Первомайская (от ул. Железнодорожная до перекркстка ул. Почтовая)

- п. Безбожник, ул. Маженина

- п. Безбожник, ул. Пролетарская

- п. Безбожник, ул. Большевиков

- п. Безбожник, ул. Школьная

- п. Октябрьский, ул. Советская

- п. Октябрьский, ул. Юбилейная

- п. Октябрьский, Переулок ул. Свободы- ул. Пирогово;

- с. Верхораменье, дорога на кладбище

- с. Боровица, с. Паломохино, с. Верхораменье, ремонт участка «Вятка-Боровица-Казаковщина»;

- с. Боровица, Арболитовая в сторону вышки (ямы)

- с. Паломохино – ул. Солнечная

- д. Даниловка, ул. Совхозная (800 м от асфальта в сторону д. Кузнецы);

- д. Даниловка, ул. Юбилейная

- д. Даниловка, ул. Новая

- п. Староверческий – ул. Октябрьская.

- п. Староверческий – ул. Железнодорожная.

В опрос-голосование по ремонту дорог в 2024 году были вынесены 9 объектов:

- ул. Труда (участок от ул. Советская до ул. Сельхозтехники);

- ул. Халтурина (участок от магазина «Магнит» до ул. Сельхозтехники);

- пер. Южный (участок от пункта приема лома до 117 км ж/д переезда);

- п. Безбожник - ул. Первомайская (участок от дома №3 до ул. Почтовая);

- п. Безбожник – ул. Почтовая (участок от ул. Комсомольская до ул. Березовая);

- п. Безбожник – ул. Пролетарская (участок от ул. Первомайская до ул. Больничная);

- д. Даниловка – ул. Молодежная (участок от ул. Юбилейная до ул. Новая);

- д. Даниловка – ул. Новая (участок от ул. Молодежная до автомобильной дороги Р-176 «Вятка»);

- участок автомобильной дороги общего пользования местного значения «Вятка-Боровица-Казаковщина» (ПК14+622-ПК15+622).

Акты осмотра представлены не на весь перечень дорог, включенных в опрос-голосование на 2023 и 2024 годы.

Оценка соблюдения требований законодательства к планированию дорожной деятельности при проведении отбора объектов для проведения работ.

Статьей 14 Федерального закона от 08.11.2007 № 257–ФЗ установлено, что  планирование дорожной деятельности осуществляется органами местного само-управления на основании документации по организации дорожного движения, документов территориального планирования, подготовка и утверждение которых осуществляются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, со-держание автомобильных дорог и оценки транспортно-эксплуатационного со-стояния автомобильных дорог, долгосрочных целевых программ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 34 Федерального закона №257-ФЗ  формирование расходов местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения осуществляется в соответствии с правилами расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели на основании нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения с учетом необходимости приведения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения в соответствие с требованиями технических регламентов.

В нарушение статьи 174.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), пункта 2 статьи 34, статьи 14 Федерального закона №257-ФЗ, администрацией Мурашинского муниципального округа не разработаны и не утверждены нормативы финансовых затрат. Планирование дорожной деятельности осуществлялось исходя из возможностей муниципального образования.

В нарушение ст. 14 Федерального закона от 08.11.2007 № 257–ФЗ на момент проверки администрацией Мурашинского муниципального округа не разработано основной документ планирования дорожных работ – перспективный финансовый план (перечень) работ – базовый документ, который разрабатывается муниципальным заказчиком дорожных работ;

Распоряжением Администрации Мурашинского округа от 09.11.2022 № 835 «О проведении оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Мурашинского муниципального округа» создана комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Мурашинского муниципального округа.

Постановлением администрации Мурашинского муниципального округа Кировской области от 06.04.2022 № 241 утвержден Порядок организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Мурашинского муниципального округа Кировской области (далее – Порядок организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог).

Согласно п. 4 Порядка организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог раз в год проводится оценка технического состояния дорог вне границ населенных пунктов.

В нарушение п. 3.2 Порядка организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог на 2023 год не разработан и не утвержден план (перечень) работ.

Постановлением администрации Мурашинского муниципального округа от 26.01.2024 № 36 утвержден план по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в Мурашинском муниципальном округе на 2024 г., 2025г., 2026г., которым предусмотрен ремонт автомобильной дороги - участок автомобильной дороги общего пользования местного значения «Вятка-Боровица-Казаковщина» (ПК14+622-ПК15+622), прошедшей отбор по результатам опроса-голосования.

Описание фактического проведения процедуры голосования.

2023 год

Срок проведения опроса граждан с 01 августа 2022 года до 1 сентября 2022 года.

Согласно протокола заседания комиссии от 05.09.2022 года №1 подсчет голосов по выбору объектов ремонта автомобильных дорог местного значения на территории Мурашинского муниципального округа в 2023 году результат опроса граждан - 10 участков автомобильных дорог.

Согласно протокола от 13.01.2023 №01 отбор по выбору автомобильной дороги, находящейся в муниципальной собственности и подлежащей ремонту, выбранной населением Мурашинского муниципального округа в 2023 году комиссия, рассмотрев результаты опрос - голосования, проведенном через Единый портал госуслуг и опросным листам решили в 2023 году отремонтировать участок автомобильной дороги, занявшее 1 место ул. Крупская (от ул. Пионерская до ул. Лесная), также оставшиеся средства направить на ремонт асфальтированного участка автомобильной дороги, занявшее 5 место «Вятка-Боровица-Казаковщина», который набрал наибольшее количество голосов среди жителей сельского поселения. Данная дорога выбрана для ремонта, в связи с тем, что автомобильные дороги, занявшие 2,3 и 4 место (ул. Азина, ул. Володарского, ул. Чкалова) были исключены из списка, так как эти дороги с грунтовым покрытием.

Результаты опроса-голосования по объектам, выставленным для голосования в 2022 году (на 2023 год) представлены в таблице:

| Наименование населенного пункта | Наименование участков дорог (улиц) | Итоги голосования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Мураши |  |  |  |
|  | ул. Азина | 252 (17,4%) | 2 место |
|  | ул. Володарского (от ул. Пионерская до ул. Лесная) | 224 (15,5%) | 3 место |
|  | ул. Воровского | 7 (0,5%) |  |
|  | ул. Горького (от ул. Халтурина до ул. Грина) | 18 (1,2%) |  |
|  | ул. Калинина | 17 (1,2%) |  |
|  | ул. Крупской (от ул. Пионерская до ул. Лесная) | 260 (17,9%) | 1 место |
|  | ул. Маяковского | 62 (4,3%) |  |
|  | ул. Р. Люксембург (от ул. Коммуны до дома №30) | 16 (1,1%) |  |
|  | ул. Свердлова | 21 (1,5%) |  |
|  | ул. С. Халтурина (от ул. Некрасова до ул. Дома №172) | 9 (0,6%) |  |
|  | ул. Чкалова | 133 (9,2%) | 4 место |
| пос. Безбожник |  |  |  |
|  | ул. Строителей | 0 (0%) |  |
|  | ул. Почтовая (от здания столовой до перекрестка ул. Березовая) | 39 (2,7%) |  |
|  | ул. Первомайская (от ул. Железнодорожная до перекркстка ул. Почтовая) | 11 (0,8%) |  |
|  | ул. Маженина | 0 (0%) |  |
|  | ул. Пролетарская | 2 (0,1%) |  |
|  | ул. Большевиков | 1 (0,1%) |  |
|  | ул. Школьная | 0 (0%) |  |
| пос. Октябрьский |  |  |  |
|  | ул. Советская | 50 (3,5%) |  |
|  | ул. Юбилейная | 34 (2,3%) |  |
|  | Переулок ул. Свободы- ул. Пирогово | 25 (1,7%) |  |
| с. Верхораменье |  |  |  |
|  | Дорога на кладбище | 67 (4,6%) |  |
| с. Боровица |  |  |  |
|  | Арболитовая в сторону вышки (ямы) | 0 (0%) |  |
| с. Паломохино |  |  |  |
|  | ул. Солнечная | 26 (1,8%) |  |
| д. Даниловка |  |  |  |
|  | ул. Юбилейная | 0 (0%) |  |
|  | ул. Совхозная (800 м. от асфальта в сторону д. Кузнецы) | 51 (3,5%) |  |
|  | ул. Новая | 0 (0%) |  |
| ж/д ст. Староверческая |  |  |  |
|  | ул. Железнодорожная | 9 (0,6%) |  |
|  | ул. Октябрьская | 36 (2,5%) |  |
| Ремонт асфальтированного участка автомобильной дороги «Вятка-Боровица-Казаковщина» |  | 79 (5,5%) | 5 место |
| Итого |  | 1449 |  |

Соотношение числа проголосовавших к численности населения, имеющего право на голосование в 2022 году по Мурашинскому муниципальному округу, составило 15,9% (1449/9121 чел.), поскольку процедура опроса была не защищена от накручивания голосов, фактически могли голосовать граждане, не имеющие регистрацию на территории Мурашинского муниципального округа и не достигшие возраста избирательного права.

2024 год

Постановлением администрации Мурашинского муниципального округа №344 от 22.06.2023 года «О назначении голосования граждан по выбору объектов ремонта автомобильных дорог местного значения на территории Мурашинского муниципального округа в 2024 году» назначен срок проведения голосования до 01.08.2023 года.

Согласно протокола заседания комиссии от 23.06.2023 года №1 по выбору участков автомобильных дорог Мурашинского муниципального округа для ремонта, техническое состояние которых не отвечает нормативным требованиям, подлежащих ремонту в 2024 году на обсуждение предложено 9 участков автомобильных дорог.

Согласно протокола от 15.08.2023 №02 подведения итогов голосования по выбору объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Мурашинского муниципального округа в 2024 году комиссия, рассмотрев результаты голосования, проведенном через Единый портал госуслуг решили в 2024 году отремонтировать участок автомобильной дороги, занявшее 1 место «Вятка-Боровица-Казаковщина» (от ПК 14+621), оставшиеся средства направить на ремонт участка, занявшее 2 место «пер. Южный (участок от пункта приёма лома до 117 км. железнодорожного переезда)»

Результаты опроса-голосования по объектам, выставленным для голосования в 2023 году (на 2024 год):

| Наименование населенного пункта | Наименование участков дорог (улиц) | Итоги голосования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Мураши |  |  |  |
|  | ул. Труда (участок от ул. Советская до ул. Сельхозтехники) | 119 (11,6%) | 4 место |
|  | ул. Халтурина (участок от магазина «Магнит» до ул. Сельхозтехники) | 121 (11,4%) | 3 место |
|  | пер. Южный (участок от пункта приёма лома до 117 км. железнодорожного переезда) | 305 (29,3%) | 2 место |
| пос. Безбожник |  |  |  |
|  | ул. Первомайская (участок от дома № 3 до ул. Почтовая) | 68 (6,5%) | 6 место |
|  | ул. Почтовая (участок от ул. Комсомольская до ул. Березовая) | 77 (7,4%) | 5 место |
|  | ул. Пролетарская (участок от ул. Первомайская до ул. Больничная) | 14 (1,3%) | 7 место |
| дер. Даниловка |  |  |  |
|  | ул. Молодежная (участок от ул. Юбилейная до ул. Новая) | 11 (1,1%) | 8 место |
|  | ул. Новая (участок от ул. Молодежная до автомобильной дороги Р0176 «Вятка») | 4 (0,4%) | 9 место |
| Участок автомобильной дороги общего пользования местного значения «Вятка-Боровица-Казаковщина» (от ПК 14+621) |  | 323 (31%) | 1 место |
| Общее количество голосов |  | 1042 |  |

Соотношение числа проголосовавших к численности населения, имеющего право на голосование в 2023 году, по Мурашинскому муниципальному округу составило 11,7% (1042/8927 чел.).

Средства местного бюджета на проведение опрос-голосования не расходовались.

- Анализ структуры межбюджетных трансфертов из областного бюджета (далее – МБТ), направленных на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Проведенный анализ структуры межбюджетных трансфертов из областного бюджета, направленных в целом в Мурашинский муниципальный округа за период 2022 - 2024 годов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения показал увеличение объема предоставляемых средств.

В 2022 году округу было предоставлено из областного бюджета средств на дорожную деятельность в сумме 29 113,2 тыс. руб., из которых освоено 28 470,2 тыс. руб. или 97,8%.

В 2023 году округу было предоставлено средств на дорожную деятельность в сумме 38 011,8 тыс. руб., из которых освоено 35 984,7 тыс. руб. или 94,7%.

В 2024 году округу предоставлено средств на дорожную деятельность в сумме 37 486,6 тыс. руб., что на 28,8 процентов больше от объема средств, предоставленных в 2022 году.

Структура МБТ из областного бюджета, направленных на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в целом по Мурашинскому муниципальному округу (включая поселения) представлена в следующей таблице:

тыс. руб.

| Наименование МБТ | 2022 год |  | 2023 год |  | 6 мес. 2024 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | уточненный план | факт | уточненный план | факт | уточненный план | факт |
| Субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 16230 | 15587 | 17460,1 | 15433 | 15364 | 8191,9 |
| Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | 0 | 0 | 3350 | 3350 | 0 | 0 |
| Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений автомобильных дорог общего пользования местного значения | 12274 | 12274 | 16694 | 16694 | 16875 | 0 |
| Субсидии на софинансирование инициативных проектов по развитию общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области | 609,2 | 609,2 | 0 | 0 | 4000,6 | 2329,8 |
| Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | 0 | 0 | 507,7 | 507,7 | 677,4 | 0 |
| Субсидии на реализацию мероприятий по обустройству пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 0 | 0 | 0 | 0 | 569,6 | 0 |
| ИТОГО | 29113,2 | 28470,2 | 38011,8 | 35984,7 | 37486,6 | 10521,7 |
| справочно: |  |  |  |  |  |  |
| Размер бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов (консолидированный бюджет) | 42623,9 | 40612,5 | 51168,3 | 48306,3 | 52377,1 | 17484,7 |

Проверка своевременности внесения объема ассигнований на проведение работ в решение о бюджете (сводную бюджетную роспись), внесения мероприятий в муниципальные программы, заключения соглашений о предоставлении субсидии.

2023 год

Законом Кировской области от 19.12.2022 №149-ЗО «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (ред. от 16.02.2023 №152-ЗО) для Мурашинского муниципального округа утвержден объем субсидии на 2023 год в размере 16 694,0 тыс. рублей.

Изменения в бюджет Мурашинского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов внесены решением Думы Мурашинского муниципального округа Кировской области от 01.03.2023 №19/3. Объем расходов за счет субсидии предусмотрен в размере 16 694,0 тыс. руб., софинансирование из местного бюджета составило 16,712 тыс. руб.

В соответствии с Порядком предоставления субсидий между министерством транспорта Кировской области и администрацией Мурашинского муниципального округа заключено соглашение №026М от 17.03.2023 о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета, предметом которого является предоставление из областного бюджета в 2023 году/2024 и 2025 годах бюджету Мурашинского муниципального округа субсидии на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы кировской области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 01.04.2020 №133-П. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Мурашинского муниципального округа на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в 2023 году составляет 16 710 712,0 рублей с учетом размера софинансирования за счет средств бюджета муниципального округа в сумме 16 712,0 рублей при уровне софинансирования из областного бюджета 99,9%.

Постановлением администрации Мурашинского муниципального района от 30.11.2021 №436 утверждена муниципальная программа муниципального образования Мурашинский муниципальный округ «Осуществление дорожной деятельности и транспортного обслуживания населения в Мурашинском муниципальном округе". Постановлением администрации Мурашинского муниципального округа от 16.03.2023 №128 «О внесении изменений в постановление администрации Мурашинского муниципального района Кировской области от 30.11.2021 №436» в муниципальную программу внесены изменения, предусматривающие реализацию отдельных мероприятий:

- «Ремонт автомобильной дороги по ул. Крупской г. Мураши» протяженностью 0,700 км. с объемом финансирования 9 431,682 тыс. руб., в том числе субсидия из областного бюджета 9 422,250 тыс. руб., средства местного бюджета 9,432 тыс. руб.

- «Ремонт автомобильной дороги Вятка-Боровица-Казаковщина (Мураши-Петруничи-Хоробровы)» протяженностью 0,621 км. с объемом финансирования 7 279,050 тыс. руб., в том числе субсидия из областного бюджета 7 271,750 тыс. руб., средства местного бюджета 7,300 тыс. руб.

2024 год

Законом Кировской области от 19.12.2022 №228-ЗО «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» для Мурашинского муниципального округа утвержден объем субсидии на 2024 год в размере 16 875,0 тыс. рублей.

Объем расходов за счет субсидии в размере 16 875,0 тыс. руб. и софинансирование из местного бюджета в размере 16,9 тыс. руб. предусмотрены в первоначальном бюджете Мурашинского муниципального округа на 2024 год, утвержденного решением Думы Мурашинского муниципального округа от 13.12.2023 года № 26/3.

В соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2024 году, утвержденным Приложением №7 к государственной программе Кировской области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 29.01.2024 №23-П, между министерством транспорта Кировской области и администрацией Мурашинского муниципального округа заключено соглашение №025М от 14.02.2024 о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета, предметом которого является предоставление из областного бюджета в 2024 году/2025 и 2026 годах бюджету Мурашинского муниципального округа субсидии на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 29.01.2024 №23-П. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Мурашинского муниципального округа на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в 2024 году составляет 16 891 894,0 рубля с учетом размера софинансирования за счет средств бюджета муниципального округа в сумме 16 894,0 рубля при уровне софинансирования из областного бюджета 99,9%.

Постановлением администрации Мурашинского муниципального района от 13.02.2024 №111 «О внесении изменений в постановление администрации Мурашинского муниципального района Кировской области от 30.11.2021 №436» в муниципальную программу «Осуществление дорожной деятельности и транспортного обслуживания населения в Мурашинском муниципальном округе» внесены изменения, предусматривающие реализацию отдельных мероприятий:

- «Ремонт автомобильной дороги Вятка-Боровица-Казаковщина (Мураши-Петруничи-Хоробровы)» с объемом финансирования 14 708,8 тыс. руб., в том числе субсидия из областного бюджета 14 694,05 тыс. руб., средства местного бюджета 14,750 тыс. руб.

- «Ремонт автомобильной дороги по пер. Южный г. Мураши» с объемом финансирования 2 184,20 тыс. руб., в том числе субсидия из областного бюджета 2 180,950 тыс. руб., средства местного бюджета 3,250 тыс. руб.

Дополнительным соглашением от 07.08.2024 года № 025М-1 внесены изменения в Соглашение от 14.02.2024 года № 025М в раздел 2 «Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия» - общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Мурашинского муниципального округа на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в 2024 году составляет 14 940 443,0 рублей с учетом размера софинансирования за счет средств бюджета муниципального округа в сумме 14 943,0 рублей при уровне софинансирования из областного бюджета 99,9%.

Дополнительным соглашением от 18.09.2024 года № 025М-2 внесены изменения в Соглашение от 14.02.2024 года № 025М в раздел 2 «Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия» - общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Мурашинского муниципального округа на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в 2024 году составляет 14 940 444,0 рублей с учетом размера софинансирования за счет средств бюджета муниципального округа в сумме 14 944,0 рублей при уровне софинансирования из областного бюджета 99,9%.

Изменения в бюджет Мурашинского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов внесены решением Думы Мурашинского муниципального округа Кировской области от 25.09.2024 №33/3. Объем расходов за счет субсидии предусмотрен в размере 14 944,0 тыс. руб., софинансирование из местного бюджета составило 18,5 тыс. руб.

Постановлением администрации Мурашинского муниципального района от 14.08.2024 №651 «О внесении изменений в постановление администрации Мурашинского муниципального района Кировской области от 30.11.2021 №436» в муниципальную программу «Осуществление дорожной деятельности и транспортного обслуживания населения в Мурашинском муниципальном округе» внесены изменения, предусматривающие реализацию отдельных мероприятий:

- «Ремонт автомобильной дороги Вятка-Боровица-Казаковщина (Мураши-Петруничи-Хоробровы)» с объемом финансирования 11 254,884 тыс. руб., в том числе субсидия из областного бюджета 11 240,134 тыс. руб., средства местного бюджета 14,750 тыс. руб.

- «Ремонт автомобильной дороги по пер. Южный г. Мураши» с объемом финансирования 2 183,135 тыс. руб., в том числе субсидия из областного бюджета 2 180,950 тыс. руб., средства местного бюджета 2,185 тыс. руб.

- «Ремонт автомобильной дороги по ул. Халтурина г. Мураши» с объемом финансирования 1 505,922 тыс. руб., в том числе субсидия из областного бюджета 1 504,416 тыс. руб., средства местного бюджета 1,506 тыс. руб.

Проверка использования субсидий.

Плановые и фактические объемы субсидий, причины не освоения, суммы возврата в областной бюджет.

Анализ плановых и фактических объемов субсидий, полученных из областного бюджета за проверяемый период, представлен в таблице:

тыс. рублей

| Наименование МБТ | 2023 год |  | 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уточненный план | факт | Уточненный план | Факт (на 01.10.2024) |
| Субсидия местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений автомобильных дорог общего пользования местного значения | 16 694,0 | 16 694,0 | 14 925,5 | 14 925,5 |

Уточненный план поступлений субсидии на 2023 год составил 16 694,0 тыс. рублей, фактически поступило – 16 694,0 тыс. рублей или 100,0% от уточненного плана на год.

По состоянию на 01.10.2024 года уточненный план поступлений субсидии составляет 14 925,5 тыс. рублей, фактически поступило 14 925,5 тыс. рублей или 100,0% от уточненного плана поступлений на год.

Финансирование расходных обязательств за счет средств субсидий из областного бюджета осуществляется по заявкам на финансирование на основании актов выполненных работ по факту их исполнения. Возвратов МБТ в областной бюджет не было.

Оценка эффективности размещения муниципального заказа (продолжительность закупочных процедур, проведение повторных торгов, количество участников торгов, процент и сумма экономии по результатам торгов, причины заключения контракта с единственным участником и др.).

В проверяемый период размещено 5 электронных заказов для муниципальных нужд на общую сумму 18130,6 тыс. рублей, из них в:

- 2023 году – 2 на общую сумму 19 665,5 тыс. рублей, по результатам которых

заключено 2 муниципальных контракта на сумму 19 605,4 тыс. рублей.

Экономия по результатам размещения муниципального заказа составила 60,1 тыс. рублей, или 0,3% начальной цены контрактов;

- на 01.10.2024 – 3 на сумму 19 722,3 тыс. рублей, по результатам которых заключено 3 муниципальных контрактов – 15 878,0 тыс. рублей.

Экономия по результатам размещения муниципального заказа составила 3 844,3 тыс. рублей, или 19,5 % начальной цены контрактов.

Проверка формирования начальной стоимости работ; наличие утвержденной проектной (сметной) документации, положительного заключения по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости, оценка наличия фактов необоснованного включения в цену договоров (контрактов) подряда расходов на строительный контроль, проектирование и т.д.

Формирование начальной стоимости работ осуществлялось проектно-сметным методом, на все проведенные работы по ремонту дорог имеются утвержденные локальные сметные расчеты (сметы). Достоверность формирования сметной стоимости проверена КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области». Фактов необоснованного включения в цену контрактов расходов на строительный контроль, проектирование и т.д. не выявлено.

Утвержденные дефектные ведомости, локальные сметные расчеты проверены специалистами технического отдела КОГКУ Дорожный комитет Кировской области (в наличии отметка, дата).

Оценка фактического выполнения работ на основании заключенных контрактов, договоров, качества и соответствия видов выполненных работ утвержденной проектной (сметной) документации и исполнительной документации.

Оценка фактов изменения существенных условий контрактов (договоров) в ходе исполнения: виды, объемы, стоимость, сроки выполнения работ и др.

На 01.10.2024 в соответствие с актами выполненных работ ф. №КС-2, справками о стоимости выполненных работ и затрат ф. №КС-3, актами приемочных комиссий о готовности к приемке в эксплуатацию выполненных ремонтом автомобильных дорог и дорожных сооружений работы по 5 муниципальным контрактам выполнены в соответствие со сметной документацией.

Исполнение контрактов обеспечивались предоставлением независимых гарантий.

- В нарушение п.7 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ, п.7.6. контрактов в 5 случаях приемка работ осуществлена ненадлежащим образом, не оформлены все документы о приемке, предусмотренные условиями контракта, отсутствует журнал учета выполненных работ по форме №КС-6а, являющийся неотъемлемой частью документа о приемке.

В процессе исполнения муниципальных контрактов дополнительные соглашения в части изменения видов, объемов и стоимости работ не заключались.

Наличие и качество исполнительной документации (акты формы КС-2, справки формы КС-3, акты освидетельствования скрытых работ, журналы работ, паспорта, сертификаты на примененные материалы, конструкции, оборудование и др.).

Оценка организации и качества проведения строительного контроля, в том числе проводившегося КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» (при наличии).

К проверке представлены акты о приемке выполненных работ по форме 
№ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат 
по форме № КС-3, акты приемки законченного строительства объекта, ведомость выполненных работ по ремонту участка, проекты производства работ, общие журналы работ, гарантийный паспорт, акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций, документы о качестве, протоколы испытаний материалов, паспорта (паспорта качества), сертификаты, накладные, журналы укладки асфальтобетонной смеси, ведомость контрольных измерений и испытаний, ведомость промеров поперечных уклонов, толщины слоя и ширины проезжей части, рецепты составов органоминеральной смеси, паспорта качества на материалы, протокола испытаний, исполнительная схема производства работ, сертификаты, фотографии, отражающие стадии производства работ на объекте.

В соответствии с п. 3.2.7. Соглашения от 17.03.2023 № 026М, п. 3.2.6. Соглашения от 07.08.2024 № 025-М проведение Кировским областным государственным казенным учреждением «Дорожный комитет Кировской области» строительного контроля в соответствии с установленными порядками и договорами, заключаемыми на безвозмездной основе.

На оказание услуг строительного контроля с Кировским областным государственным казенным учреждением «Дорожный комитет Кировской области» заключены договора по осуществлению строительного контроля:

- № 92 от 15.06.2023 по работам, предусмотренным муниципальным контрактом от 05.06.2023 № 03402000033230068750001,

- № 96 от 19.06.2023 по работам, предусмотренным муниципальным контрактом от 19.06.2023 № 0340200003323008076016,

- № 26 от 15.04.2024 по работам, предусмотренным муниципальным контрактом от 15.04.2024 № 03402000033240036200001,

- № 63 от 13.06.2024 по работам, предусмотренным муниципальным контрактом от 26.04.2024 № 0340200003324003595010,

- № 121 от 03.09.2024 по работам, предусмотренным муниципальным контрактом от 03.09.2024 № 0340200003324011285028.

Согласно п. 1.5. договора услуги по осуществлению строительного контроля объекта оказываются на безвозмездной основе.

Проверка наличия гарантийных паспортов на законченные ремонтом автомобильные дороги, соответствия установленных гарантийных сроков требованиям ОДМ 218.6.029-2017 «Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения».

Проверка наличия и устранения гарантийных случаев, включая оценку своевременности выявления и устранения гарантийных недостатков.

Подрядчиком выданы:

- гарантийный паспорт на законченные работы по ремонту автомобильной дороги «Вятка-Боровица-Казаковщина (Мураши-Петруничи-Хоробровы) в Мурашинском муниципальном округе Кировской области (14+000-147+621), согласно которому гарантийный срок на верхний слой покрытия составляет 4 года (муниципальный контракт № 03402000033230068750001 от 05.06.2023),

- гарантийный паспорт на законченные работы по ремонту автомобильной дороги ул. Крупской г. Мураши Мурашинского муниципального округа (от ул. Пионерской до ул. Лесная), протяженностью 0,700 км., согласно которому гарантийный срок на верхний слой покрытия составляет 8 года (муниципальный контракт № 340200003323008076016 от 19.06.2023),

- гарантийный паспорт на законченные работы по ремонту автомобильной дороги «Вятка-Боровица-Казаковщина (Мураши-Петруничи-Хоробровы) в Мурашинском муниципальном округе Кировской области, протяженностью 1,000 км. (км.14+622 до км.15+622), согласно которому гарантийный срок на верхний слой покрытия составляет 4 года (муниципальный контракт № 03402000033240036200001 от 15.04.2024).

- гарантийный паспорт на законченные работы по ремонту автомобильной дороги пер. Южный г. Мураши Мурашинского муниципального округа Кировской области (участок от пункта приёма лома до 117 км. железнодорожного переезда), протяженностью 0,285 км., согласно которому гарантийный срок на верхний слой покрытия составляет 4 года (муниципальный контракт № 0340200003324003595010 от 26.04.2024).

- гарантийный паспорт на законченные работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Халтурина г. Мураши Мурашинского муниципального округа (от дома № 74 до дома № 78), протяженностью 0,1, согласно которому гарантийный срок на верхний слой покрытия составляет 4 года (муниципальный контракт № 0340200003324011285028 от 03.09.2024).

В проверяемый период претензии по качеству выполненных работ подрядчикам не направлялись, случаев наличия и устранения гарантийных недостатков на объектах не установлено.

Оценка своевременности выполнения обязательств подрядчиками, полноты и качества претензионно - исковой работы по фактам ненадлежащего исполнения обязательств подрядчиками.

Проверкой соблюдения ст.309, 432 Гражданского кодекса РФ, ст. 34, 93, 94 Закона 44-ФЗ, условий контрактов в 2023 году и истекшем периоде 2024 года установлен 1 случай нарушения сроков выполнения работ по муниципальному контракту:

- №03402000033240036200001 от 15.04.2024 с ООО «Кировтрансстрой» по выполнению работ по ремонту автомобильной дороги «Вятка-Боровица-Казаковщина (Мураши-Петруничи-Хоробровы) в Мурашинском муниципальном округе Кировской области, протяженностью 1,000 км. (км.14+622 до км.15+622) на сумму 11 251 387,04 рублей со сроком выполнения работ (Согласно п.6.1. контракта) - 31.07.2024 года (включительно).

В соответствие с п. 8 части 13 статьи 94 Закона №44-ФЗ, п. 7.14 Контракта датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

Акт приемки выполненных работ (ф. КС-2 от 14.08.2024), справка о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3 от 14.08.2024), акт о приемке выполненных работ № 1 от 15.08.2024, размещены 20.08.2024 и подписаны 15.08.2024.

В нарушение пункта 13 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», работы по ремонту автомобильной дороги «Вятка-Боровица-Казаковщина (Мураши-Петруничи-Хоробровы) в Мурашинском муниципальном округе Кировской области, протяженностью 1,000 км. (км.14+622 до км.15+622) выполнены с нарушением срока, предусмотренного муниципальным контрактом на 15 дней.

В нарушение ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ст.309 Гражданского кодекса РФ,              п.8.2. муниципального контракта от 15.04.2024 №03402000033240036200001 администрация округа не воспользовалась правом предъявления неустойки за несвоевременное выполнение работ по контракту ООО «Кировтрансстрой».

На дату составления акта проверки претензионная работа не проводилась (возможность получения пени/списания из поступившей суммы обеспечения исполнения контракта при направлении претензии в сумме 101 262,48 рублей (11 251 387,04 рублей*15 дней*1/300*18%).

Проверка своевременности оплаты выполненных работ, размер авансовых платежей, наличие фактов неотработанных авансов по состоянию на 01.01.2024, наличие фактов уплаты штрафных санкций, судебных расходов из-за несвоевременной оплаты работ. Оценка причин несвоевременной оплаты работ.

Оплата произведена на основании подписанных сторонами актов приемки выполненных работ (ф. КС-2), справок о стоимости выполненных работ (ф. КС-3), предъявленных счетов (счетов-фактур).

Авансирование производилось по 1 муниципальному контракту, заключенному Городским территориальным отделом администрации Мурашинского муниципального округа по ремонту автомобильной дороги ул. Крупской г. Мураши Мурашинского муниципального округа (от ул. Пионерской до ул. Лесная) в 2023 году (Муниципальный контракт № 340200003323008076016 от 19.06.2023).

При заключении контракта в 2023 году руководствовался п.7.3 Постановления администрации Мурашинского муниципального округа от 27.12.2022 №1055 «О мерах по выполнению решения Думы Мурашинского муниципального округа от 14.12.2022 №17/3 «О бюджете Мурашинского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» пунктом 7.3 – Установить, что, если иное не установлено правовыми актами Российской Федерации, органы местного самоуправления, муниципальные учреждения при заключении муниципальных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров) на поставку товаров (выполнения работ, оказание услуг) вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 50% включительно от суммы муниципального контракта, договора (соглашения), контракта (договора), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до органа местного самоуправления, муниципального казенного учреждения на указанные цели на 2023 год.

Согласно п.3.2. муниципального контракта № 340200003323008076016 от 19.06.2023 Оплата по Контракту производится с авансовым платежом в размере 49,9 % цены Контракта.

Проверкой условий муниципальных контрактов установлены 3 случая несвоевременной оплаты за выполненные работы - от 2 до 16 рабочих дней за счет областного бюджета, что создавало риски возникновения дополнительных бюджетных расходов в случае предъявления подрядчиками штрафных санкций.

Фактов уплаты штрафных санкций, судебных расходов из-за несвоевременной оплаты работ не установлено.

Результаты использования субсидий.

Выполнение показателей результативности предоставления субсидий и условий их предоставления, установленных в соглашениях, муниципальных программах. Достоверность отчетности об использовании субсидий.

В анализируемый период показатели результативности предоставления субсидий и условий их предоставления выполнены в полном объеме в установленный срок. Достоверность отраженных данных в отчетности подтверждена результатами проверки.

Применение к муниципальному образованию мер ответственности за недостижение значений результатов использования субсидий, предусмотренных соглашением, а также за неиспользование субсидий (наличие фактов и суммы санкций).

Не установлено.

Оценка эффекта от использования субсидий.

Показатели результативности использования субсидий, предоставленных в исследуемом периоде на ремонт участков автомобильных дорог, установленных Соглашениями, выполнены.

В рамках выделенных денежных средств в 2023 - 2024 г.г. были отремонтированы 5 участков автомобильных дорог по восстановлению верхних изношенных слоев асфальтобетонного покрытия «Вятка-Боровица-Казаковщина», протяженностью 0,621 км и 1,0 км, ул. Крупской г. Мураши (участок от ул. Пионерская до ул. Лесная) протяженностью 0,700 км., пер Южный (участок от пункта приёма лома до 117 км. железнодорожного переезда), протяженностью 0,285 км. и ул. Халтурина г. Мураши, протяженностью 0,100 км.

Отремонтированные участки дороги имеют большой социальный эффект. По ним проходят регулярные перевозки пассажиров по автобусным маршрутам общего пользования из сельских территорий до районного центра; дороги обеспечивают транспортную доступность к объектам здравоохранения, к объектам образования. Автомобильная дорога «Вятка-Боровица-Казаковщина» ведет в районный центр, используются жителями ежедневно.

Дополнительные расходы на отремонтированные участи автомобильной дороги после проведения работ не производились.

Сокращения объемов других МБТ из-за введения проверяемой субсидии не установлено.

Выводы.

1. На территории Мурашинского муниципального округа в 2022, 2023 годах проведен опрос-голосование в целях отбора автомобильных дорог (участков дорог) для проведения ремонтных работ в 2023 и 2024 годах, по результатам которого наибольшим количеством голосов гражданами района отобраны к реализации в 2023 году 30 участков, 2024 – 9.

2. Общая сумма субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2023-2024 годы составила 31 619,5 тыс. рублей

4.  Целевые показатели эффективности предоставления трансфертов в 2023-2024 годах выполнены на 100%, увеличение протяженности дорог местного значения на территории района, находящихся в нормативном состоянии, составило 2,706 км.

5. В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения выполнения условий нормативных правовых актов, осуществлении муниципальных закупок, единых требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету.

Предложения:

1. Направить отчет о результатах проверки главе Мурашинского муниципального округа, в прокуратуру Мурашинского района, председателю Думы Мурашинского муниципального округа.