КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУРАШИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. К.Маркса, д. 28, г. Мураши, Кировская область, 613711, тел. 2-20-80, факс 2-20-95, каб.303

e-mail: ksk.murashy@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по итогам проведения мониторинга реализации региональных

(национальных) проектов за 12 месяцев 2023 года

г. Мураши								              15.03.2024

В соответствии с пунктом 1.3 раздела 1 плана работы Контрольно-счетной комиссии Мурашинского муниципального округа на 2023 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии Мурашинского муниципального округа от 18.12.2023 № 18, Контрольно-счетной комиссией Мурашинского муниципального округа проведен мониторинг реализации проектов за 12 месяцев 2023 года.

Анализ расходов, направленных на реализацию

региональных (национальных) проектов

В 2023 году на территории Мурашинского муниципального округа Кировской области в рамках 2-х национальных проектов реализуется 4 региональных проекта.

Объем средств, предусмотренных на реализацию проектов за счет бюджета Мурашинского муниципального округа ставил 21 952,4 тыс. рублей.

Решением Думы Мурашинского муниципального округа от 14.12.2022 года №17/3 «О бюджете Мурашинского муниципального округа Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» с учетом внесенных изменений, на реализацию национальных проектов предусмотрено 21 952,4 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета (в т.ч. средства Фонда содействия реформированию ЖКХ) – 21 605,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 346,9 тыс. рублей.

Средства на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда»  предусмотрены решением Думы Мурашинского муниципального округа от 14.12.2022 года №17/3 «О бюджете Мурашинского муниципального округа Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в сумме 18 124,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 17 943,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 163,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 18,1 тыс. рублей.

Фактические расходы средств бюджета на реализацию региональных (национальных) проектов за 12 месяцев 2023 года составили 21 952,5 тыс. рублей или 100,0% плановых назначений.

(тыс.рублей)

| № п/п | Наименование регионального проекта | Плановые назначения |  |  |  | Исполнено за 12 месяцев 2023 года | % испол нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | средства областного бюджета | средства местного бюджета |  |  |
| Национальный проект "Образование" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (Патриотическое воспитание граждан Кировской области) | 775,2 | 0 | 767,4 | 7,8 | 775,2 | 100,0 |
| Национальный проект "Жилье и городская среда" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области (Сокращение непригодного для проживания жилья) | 18 124,4 | 17 943,2 | 163,1 | 18,1 | 18 124,4 | 100 |
| 4 | Формирование комфортной городской среды | 3 052,9 | 0 | 2 731,9 | 321,0 | 3 052,9 | 100 |
|  | Всего по региональным (национальным) проектам | 21 952,4 | 17 943,2 | 3 662,4 | 346,9 | 21 952,5 | 100,0 |

Освоение бюджетных средств за 12 месяцев 2023 года достигнуто при реализации:

- регионального проекта "Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организация (Патриотическое воспитание граждан Кировской области)" в сумме 775,2 тыс. рублей или 100,0%.

По региональному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области (Сокращение непригодного для проживания жилья)" освоение бюджетных средств составило 18 124,4 тыс. рублей или 100,0%.

По региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» освоено бюджетных средств в сумме 3 052,9 рублей или 100% от плановых бюджетных ассигнований.

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в администрации Мурашинского муниципального округа, в городском территориальном отделе администрации муниципального образования Мурашинский муниципальный округ Кировской области, в Управлении образования администрации Мурашинского муниципального округа, осваивавших за 12 месяцев 2023 года средства, направленные на реализацию региональных (национальных) проектов.

Проверка соблюдения сроков выполнения работ, услуг в рамках исполнения региональных проектов, предусмотренных контрактами (договорами).

1. В рамках мониторинга реализации региональных (национальных) проектов проведена проверка Проведена проверка достижения результатов регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Кировской области" национального проекта "Образование".

Между Министерством образования Кировской области и Администрацией муниципального образования Мурашинский муниципальный округ Кировской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с  детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях между министерством образования Кировской области и администрацией Мурашинского муниципального округа Кировской области от 27.01.2023 года № 33524000-1-2023-004.

Плановые значения результатов использования субсидии:

- в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены ме6роприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями - 3 единицы.

Общий объем финансирования предусмотренный в бюджете Мурашинского муниципального округа, утвержденный решением Думы Мурашинского муниципального округа от 14.12.2022 года №17/3 «О бюджете Мурашинского муниципального округа Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» с учетом внесенных в течении 12 месяцев 2023 года изменений в рамках муниципальной программы «Развитие образования Мурашинского муниципального округа» на 2022-2027 годы, утвержденной Постановлением администрации Мурашинского муниципального округа № 424 от 30.11.2021 года составляет 775,2 тыс.рублей.

В рамках исполнения Соглашения в муниципальных общеобразовательных организациях Мурашинского района введены в штатное расписание должности советника директора, а именно:

- МОКУ СОШ им. С.С. Ракитиной – 1,0 ставки;

- МОКУ СОШ п. Безбожник – 1,0 ставки;

- МОКУ СОШ п. Октябрьский – 1,0 ставки;

Кассовый расход за 12 месяцев 2023 года составил:

- по КБК 903 0702 010ЕВ51790 111 в сумме 775 152,0 рублей

Согласно Отчета о достижении значений результата использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, предоставленного в Министерство образования Кировской области, значение целевого показателя на 01.01.2024 года составляет 100,0%.

2. В рамках мониторинга реализации региональных (национальных) проектов проведена проверка достижения результатов регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области (Сокращение непригодного для проживания жилья)".

Между Министерством строительства Кировской области и Администрацией муниципального образования Мурашинского муниципального округа заключено Соглашение о предоставлении местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда от 06.03.2023 года №16-2023/А.

Плановые показатели результативности использования субсидии:

- количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда - 20 человек;

- количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда – 722,2 кв.м.

В 4 квартале 2023 года муниципальные контракты на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах не заключались.

За 12 месяцев оплата за приобретенные объекты недвижимости произведена за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 17 943,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 163,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 18,1 тыс. рублей.

Всего за 12 месяцев заключено 14 муниципальных контрактов на приобретение 14 жилых помещений на сумму 18 124 349,42 рублей.

Экономия составила 4 869,3 тыс. руб.

3. Проведена проверка достижения результатов национального проекта «Жилье и городская среда» по реализации федерального проекта «Чистая вода».

Между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и Администрацией муниципального образования Мурашинский муниципальный округ Кировской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения от 15.03.2023 года №7-ЧВ.

Плановые показатели результативности использования субсидии:

- количество разработанной (скорректированной) проектной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, имеющей положительное заключение государственной экспертизы – 1 шт.

Общий объем финансирования предусмотренный в бюджете Мурашинского муниципального округа, утвержденный решением Думы Мурашинского муниципального округа от 14.12.2022 года №17/3 «О бюджете Мурашинского муниципального округа Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» с учетом внесенных изменений в рамках муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурашинского муниципального округа" на 2022-2027 годы утвержденной Постановлением администрации Мурашинского муниципального округа № 435 от 30.11.2021 года составляет 4 096,0 тыс. рублей.

По результатам электронного аукциона за 12 месяцев 2023 года заключен 1 муниципальный контракт:

- МК № 03402000033230068190001 от 30.05.2023 года на разработку проектной документации «Реконструкция водозаборных сооружений производительностью 200 кубических метров в сутки в п. Безбожник Мурашинского муниципального округа Кировской области» на сумму 4 096 000 рублей.

Согласно п. 3.1 контракта срок выполнения работ Исполнителем по Контракту в полном объеме: с даты заключения   контракта до 01 декабря 2023 г. с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы.

В течении 4 квартала 2023 года работы по разработке проектной документации не выполнялись.

Соглашением от 09.11.2023 года сторонами муниципальный контракт №03402000033230068190001 от 30.05.2023 года на разработку проектной документации был расторгнут.

Дополнительным соглашением от 19.12.2023 года № 1 доп/р 7-ЧВ расторгнуто соглашение от т15.03.2023 года №7-ЧВ о представлении субсидии местному бюджету из областного бюджета.

4. В рамках мониторинга реализации региональных (национальных) проектов проведена проверка достижения результатов национального проекта «Жилье и городская среда» по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и Администрацией муниципального образования Мурашинский муниципальный округ Кировской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды от 30.01.2023 года №33524000-1-2023-005.

Плановые показатели результативности использования субсидии:

- количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий – 2 единицы.

- количество реализованных мероприятий по благоустройству дворовых территорий – 2 единицы.

Общий объем финансирования предусмотренный в бюджете Мурашинского муниципального округа, утвержденный решением Думы Мурашинского муниципального округа от 14.12.2022 года №17/3 «О бюджете Мурашинского муниципального округа Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» с учетом внесенных изменений в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды в Мурашинском муниципальном округе" на 2022-2027 годы утвержденной Постановлением администрации Мурашинского муниципального округа № 423 от 30.11.2021 года составляет 2 759,5 тыс. рублей.

По результатам электронного аукциона за 12 месяцев 2023 года заключено 8 муниципальных контрактов на сумму 3052,9 тыс. руб.

Выводы.

1. В 2023 году на территории Мурашинского муниципального округа Кировской области в рамках 2-х национальных проектов реализовали 3 региональных проекта.

2. Объем средств, предусмотренных на реализацию в 2023 году проектов за счет бюджета Мурашинского муниципального округа, составил 21 952,4 тыс. рублей.

3. Фактические расходы средств бюджета на реализацию региональных (национальных) проектов за 12 месяцев 2023 года составили 21 952,4тыс. рублей или 100,0% от плана.

Результаты мониторинга реализации за 12 месяцев 2023 год региональных (национальных) проектов на территории Мурашинского муниципального округа Кировской области направлены в Думу Мурашинского муниципального округа и Главе Мурашинского муниципального округа Кировской области.

Председатель контрольно-счетной

комиссии Мурашинского

муниципального округа                                 ____________   О.П.Кононенко